Групповая разработка программного обеспечения компьютерных систем

1. Причины перехода к групповой разработке

С увеличением сложности и объёма программных продуктов один разработчик, даже высокой квалификации, не способен создать сложную систему в приемлемые сроки. Возникла необходимость в коллективной разработке, которая обеспечивает:

- разделение труда между участниками;

- взаимодействие разработчиков друг с другом;

- управляемость процесса (планирование, нормирование, контроль);

- стимулирование участников для повышения производительности.

- Основные модели организации разработки

2.1 Авторская разработка

Весь жизненный цикл продукта поддерживается одним разработчиком. Применялась в 70-80-е годы XX века. Примеры: операционная система Диспак (В.Ф. Тюрин), текстовый редактор Лексикон (Е.М. Веселов).

Преимущества:

- исключение межличностных коммуникаций;

- отсутствие затрат на документацию и координацию;

- производительность может быть в 30 раз выше коллективной.

Недостатки:

- неприменима для сложных современных проектов;

- объём продукта в 5–20 раз меньше индустриальных аналогов.

Сегодня применяется в основном при создании условно-бесплатного ПО (shareware).

2.2 Коллективная разработка

Основной вопрос – разделение труда: от равноправных соисполнителей до явного лидера.

Иерархическая модель

Проект разбивается начальником на части и передаётся по иерархии вниз. Затем снизу вверх идёт сборка. Недостаток – работающий продукт собирается не всегда.

Матричная модель (равноправные соисполнители)

Бригада состоит из специалистов разных профилей:

- инженеры-разработчики и программисты;

- технические писатели;

- инженеры тестирования;

- специалисты по качеству, сопровождению, продажам.

3. Бригада главного программиста

Модель, предложенная Миллзом и Бруксом, аналогична хирургической бригаде. Один участник выполняет основную работу, остальные оказывают поддержку.

| Роль | Функции |
| --- | --- |
| Главный программист | Анализ, проектирование, кодирование, отладка, документация |
| Дублер | Подстраховывает главного, может писать код |
| Администратор | Управляет ресурсами, людьми, контактами |
| Редактор | Технический писатель, оформляет документацию |
| Языковед | - Эксперт по тонкостям языков программирования |
| Инструментальщик | Разрабатывает утилиты и сценарии |
| Отладчик | Разрабатывает тесты, организует тестирование |
| Делопроизводитель | Ведёт библиотеку программного продукта |

Ограничение: модель подходит только для небольших проектов. Сложно найти кандидата на роль главного программиста.

4. Программирование в парах

Два человека одновременно работают над одной задачей за одним компьютером.

Роли в паре:

- Первый партнёр – реализует метод, держит клавиатуру и мышь.

- Второй партнёр – решает стратегические задачи: проверяет подход, предлагает тестовые случаи, ищет упрощения.

Состав пар меняется динамически, несколько раз в день.