УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Ильинская СОШ»

Е.А. Южакова

« » 2026г.

Система автоматизации работы с информационными киосками школы МБОУ «Ильинская СОШ»

Техническое задание

Руководитель разработки

С.В. Мясников

« » 2026г.

Ответственный исполнитель

Студент 4П группы

С.А. Шаламов

« » 2026г.

2026

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

Цели и назначение создания автоматизированной системы	4

Характеристика объектов автоматизации	5

Требования к автоматизированной системе	6

Требования к структуре АС в целом	6

Требования к функциям (задачам), выполняемым АС	7

Требования к видам обеспечения АС	8

Общие технические требования к АС	9

Организационное обеспечение	9

Функции работников с привязкой к элементам интерфейса	10

Внешние прецеденты	12

Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы	14

Порядок разработки автоматизированной системы	16

Порядок контроля и приемки автоматизированной системы	17

Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу АС в действие	18

Требования к документированию	19

Источники разработки	20

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящее Техническое задание разработано в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602-2020 «Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы» и определяет цели, требования и порядок создания Автоматизированной информационной системы работы с информационными киосками.

Полное наименование АИС: Автоматизированная информационная система работы с информационными киосками МБОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа».

Условное обозначение: АИС «Инфокиоск-Школа».

Заказчик: АИС «Инфокиоск-Школа»

Цели и назначение создания автоматизированной системы

Цели создания системы автоматизации учёта обращений в МКУ “ЦОДГСО”:

- Повышение доступности и оперативности предоставления информации об учебном процессе, мероприятиях и жизни школы для учащихся, родителей и гостей.

- Снижение нагрузки на административный и педагогический персонал по консультированию по типовым вопросам.

- Создание современного, технологичного имиджа образовательного учреждения.

- Автоматизация процессов наполнения и управления контентом, отображаемым на киосках.

- Обеспечение централизованного управления сетью информационных киосков.

АИС «Инфокиоск-Школа» предназначена для централизованного управления, наполнения и отображения актуальной информации (расписание, новости, объявления, справочные данные) на сенсорных информационных киосках, установленных в холле и других общедоступных зонах школы. Система состоит из административного модуля для сотрудников и клиентского модуля, работающего в полноэкранном режиме на терминалах киосков.

Характеристика объектов автоматизации

Объектом автоматизации является процесс информирования участников образовательного процесса через терминалы общего доступа (инфокиоски).

Основные бизнес-процессы, подлежащие автоматизации, включают:

- Управление расписанием: Публикация актуального расписания уроков, звонков, замен.

- Публикация новостей и объявлений: Создание и размещение анонсов мероприятий, школьных новостей, важных объявлений.

- Ведение справочной информации: Управление разделами «О школе», «Педагогический состав», «Контакты», «Достижения».

- Управление медиаконтентом: Загрузка и организация фотогалерей, презентаций.

- Администрирование киосков: Управление включением/выключением, мониторинг состояния, удаленное обновление интерфейса.

Требования к автоматизированной системе

Требования к структуре АС в целом

Автоматизированная Система должна быть построена по клиент-серверной архитектуре:

- Сервер базы данных: СУБД RED Expert. Обеспечивает хранение всех данных системы.

- Клиентское приложение (Административный модуль): Кроссплатформенное приложение на Avalonia UI (C# .NET). Предназначено для сотрудников школы.

- Клиентское приложение (Модуль киоска): Кроссплатформенное приложение на Avalonia UI (C# .NET). Работает в полноэкранном режиме (kiosk-mode) на терминалах под управлением РЕД ОС.

- Сетевое взаимодействие: Взаимодействие клиентов с БД осуществляется по локальной сети школы по защищенному каналу.

Рис. 1 – Инфраструктура АИС

Требования к функциям (задачам), выполняемым АС

Ф1. Управление контентом:

Ф1.1. Создание, редактирование, удаление новостей (заголовок, текст, дата, изображение, прикрепленный файл).

Ф1.2. Управление расписанием (загрузка по классам, ручное редактирование, публикация замен).

Ф1.3. Ведение раздела «Объявления» (срочные/плановые).

Ф1.4. Управление фотогалереей (создание альбомов, загрузка фото).

Ф2. Администрирование системы:

Ф2.1. Управление пользователями (роли: Администратор, Редактор, Просмотр).

Ф2.2. Ведение справочников (классы, предметы, кабинеты, учителя).

Ф2.3. Настройка интерфейса киоска (цветовая схема, порядок разделов).

Ф2.4. Просмотр логов работы киосков.

Ф3. Работа киоска:

Ф3.1. Отображение главного меню с крупными сенсорными кнопками.

Ф3.2. Показ актуального расписания на текущий день/неделю с выбором класса.

Ф3.3. Отображение ленты новостей и объявлений.

Ф3.4. Просмотр справочной информации и фотогалерей.

Ф3.5. Автозапуск, работа в полноэкранном режиме, защита от выхода.

Ф4. Отчетность:

Ф4.1. Статистика просмотров разделов (логирование).

Ф4.2. Экспорт расписания в PDF/XLSX.

Требования к видам обеспечения АС

Техническое: Клиенты – ПК/терминалы с РЕД ОС. Сервер БД – РЕД ОС Сервер / РЕД БАЗА.

Программное: .NET 8, Avalonia UI 11, Entity Framework Core / ADO.NET, RED Expert.

Информационное: Реляционная БД на RED Expert. Таблицы: News, Schedule, Teachers, Classes, Gallery, Users, Logs.

Лингвистическое: Русский язык интерфейса и контента.

Организационное: Инструкция администратора, инструкция редактора, руководство по развертыванию.

Общие технические требования к АС

Производительность: Отклик интерфейса на действия пользователя киоска – не более 2 сек. Загрузка основных разделов – не более 5 сек.

Надежность: Среднее время наработки на отказ – не менее 720 часов. Восстановление после сбоя – не более 30 минут.

Безопасность: Аутентификация по логину/паролю. Хранение паролей в хэшированном виде. Разграничение прав по ролям. Соблюдение ФЗ-152 (при работе с персданными учителей/учеников).

Эргономика: Адаптивный, интуитивно понятный интерфейс Avalonia, соответствующий принципам UX для сенсорных устройств. Крупные цели для навигации.

Организационное обеспечение

Назначение ответственных лиц. Из числа сотрудников МБОУ «Ильинская СОШ» приказом директора назначаются:

Администратор системы – сотрудник (например, системный администратор или заместитель директора по ИКТ), отвечающий за общее функционирование АС, управление учетными записями пользователей, техническое обслуживание, резервное копирование данных и первичную поддержку.

Редакторы контента – сотрудники (например, секретарь, завучи, ответственные педагоги), уполномоченные наполнять и актуализировать информационные разделы (новости, расписание, объявления) в соответствии со своими должностными обязанностями.

Проведение обучения. Разработчик обеспечивает проведение целевого обучения для назначенных сотрудников:

- Для Администратора системы – углубленный курс по установке, настройке, администрированию, решению типовых проблем и вопросам информационной безопасности АС.

- Для Редакторов контента – практический тренинг по работе с административным модулем: созданию и публикации материалов, управлению расписанием, работе с медиафайлами.

Подготовка инфраструктуры. Заказчик (школа) обеспечивает готовность технической среды к внедрению:

Выделение и подготовку серверного оборудования (физического или виртуального) в соответствии с требованиями п. 4 для установки сервера базы данных RED Expert.

Установку требуемого системного программного обеспечения (ОС РЕД ОС, СУБД) на сервер и рабочие места.

Обеспечение стабильного сетевого подключения между сервером, рабочими местами администраторов/редакторов и терминалами информационных киосков.

Регламентация процессов. На основе предоставленной документации (руководств) Заказчик разрабатывает и утверждает внутренние регламенты, определяющие:

- Периодичность обновления контента.

- Порядок реакции на сбои в работе киосков.

- Процедуры резервного копирования и восстановления данных.

Функции работников с привязкой к элементам интерфейса

Таблица 1 – Функции работников

| Роль пользователя | Выполняемые функции | Элементы интерфейса (Админ. модуль) |
| --- | --- | --- |
| Администратор | Ф2.1, Ф2.2, Ф2.3, Ф2.4, Ф1.1-Ф1.4 | Меню «Администрирование» -> разделы «Пользователи», «Справочники», «Настройки киоска», «Журнал событий». |
| Редактор | Ф1.1, Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4 | Меню «Контент» -> «Новости», «Расписание», «Объявления», «Галерея». Кнопки «Добавить», «Редактировать». |
| Пользователь киоска | Ф3.1-Ф3.5 | Интерфейс киоска: Главный экран с плитками «Расписание», «Новости», «Объявления», «О школе», «Галерея». |

Рис. 2 – Главная формы

Рис. 3 – Карточки с уроками и подробное расписание

Рис. 4 – Веб-форма генерации расписания с учетом учителей

Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы

Перечень этапов работ и сроки их выполнения:

- Анализ и ТЗ (2 нед.): Согласование требований, утверждение ТЗ.

- Техпроект (2 нед.): Проектирование БД (ER-диаграмма), архитектуры, UI-прототипы.

- Рабочее проектирование (8 нед.): Разработка БД на RED Expert. Кодирование клиентских приложений на C#/Avalonia.

- Автономная отладка (2 нед.): Тестирование модулей.

- Комплексные испытания (2 нед.): Интеграционное тестирование, испытания с Заказчиком.

- Документирование (2 нед.): Написание руководств.

- Опытная эксплуатация (3 нед.): Установка на 1 киоск, обучение, сбор замечаний.

- Доработка (1 нед.): Устранение замечаний.

- Сдача в пром. эксплуатацию (1 нед.): Развертывание на всех киосках, подписание акта.

Порядок разработки автоматизированной системы

Разработка Автоматизированной Системы выполняется Исполнителем последовательно, в соответствии с этапами, перечисленными в разделе 6 «Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы».

После завершения каждого из основных этапов (1 – Анализ и ТЗ, 2 – Техпроект, 5 – Комплексные испытания, 6 – Документирование, 9 – Сдача в пром. эксплуатацию) Исполнитель предоставляет Заказчику соответствующие результаты (документы, работающую систему) для рассмотрения и утверждения.

Утверждение результатов этапа является основанием для начала следующего этапа работ.

В рамках этапа 5 «Комплексные испытания» проводится демонстрация работоспособности системы Комиссии Заказчика с подписанием промежуточного протокола.

Окончательным документом, подтверждающим завершение разработки и соответствие системы требованиям ТЗ, является Акт сдачи-приемки в промышленную эксплуатацию, подписываемый обеими сторонами.

Гарантийные обязательства. Исполнитель предоставляет гарантию на АС и работы по ее внедрению сроком 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки. В течение гарантийного срока Исполнитель безвозмездно устраняет выявленные недостатки, являющиеся следствием ошибок проектирования или реализации, а также обеспечивает консультационную поддержку.

Порядок контроля и приемки автоматизированной системы

Виды испытаний и контроля:

- Автономные испытания (внутренние). Проводятся Исполнителем на каждом этапе разработки для проверки корректности работы отдельных модулей и компонентов системы.

- Комплексные (приемо-сдаточные) испытания. Проводятся совместной комиссией, созданной приказом директора МБОУ «Ильинская СОШ**, после завершения этапа разработки. Цель – проверка работоспособности АС в целом, в условиях, максимально приближенных к реальным, и соответствия всем пунктам настоящего Технического задания.

Порядок приемки:

1.        Основанием для проведения комплексных испытаний является готовность системы, завершение ее опытной эксплуатации на пилотном киоске и устранение выявленных замечаний.

2.        По результатам успешных комплексных испытаний Комиссия составляет и подписывает Протокол успешного проведения испытаний.

3.        Окончательная приемка АС в промышленную эксплуатацию оформляется Актом сдачи-приемки. В Акте фиксируется выполнение работ в полном объеме, соответствие системы требованиям ТЗ и начало гарантийного периода.

Документы приемки: Основными документами, подтверждающими завершение работ, являются:

Протокол успешного проведения комплексных испытаний.

Акт сдачи-приемки Автоматизированной системы в промышленную эксплуатацию.

Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу АС в действие

Заказчик обязуется:

- Подготовить серверные мощности в соответствии с п. 4.

- Обеспечить наличие рабочих мест для сотрудников с установленной ОС РЕД ОС.

- Назначить приказом ответственного администратора АС и сотрудников, которые пройдут обучение.

- Обеспечить доступ разработчиков к тестовой среде на время разработки и отладки.

Требования к документированию

Перечень разрабатываемых документов:

- Техническое задание.

- Технический проект.

- Руководство системного администратора.

- Руководство оператора.

- Руководство пользователя десктопного приложения.

- Руководство пользователя веб-портала.

- Описание API.

- Программа и методика испытаний.

Вид представления и количество: Электронный документ в формате PDF (2 экз.) и DOCX (1 экз.).

Требования по использованию ЕСПД: Документация оформляется в соответствии с ГОСТ 19.101-77 и настоящим стандартом.

Источники разработки

При разработке автоматизированной системы использованы следующие источники:

1)	техническое задание, утверждённое заказчиком и исполнителем;

2)	нормативные документы: ГОСТ 34.602–2020, ГОСТ 19.201–78, ФЗ-152 «О персональных данных»;

3)	федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных».

4)	учебно-методическая документация ГАПОУ СО «КПК».

5)	внутренние регламенты МБОУ «Ильинская СОШ» по информационной политике.

6)	аналитические и информационные материалы по отечественным и зарубежным системам учёта и управления образовательными мероприятиями;

Эти источники обеспечивают обоснованность требований, функциональных возможностей и структуры разрабатываемой системы.